附件1

**加装电梯手续办理目录**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **环节** | **管理主体** | **提交资料** | **时限** | **结果形式** |
| 1 | 规划设计方案公示 | 区规划资源管理部门 | 1. 业主意愿征询结果
2. 规划设计方案
 | 收到材料后5个工作日内公示，公示期10天，反馈期7天 | 规划公示意见反馈 |
| 2 | 房屋安全性论证 | 市住宅修缮工程质量检测中心 | 1. 规划公示意见反馈
2. 建筑设计方案、施工图及计算书
3. 房屋质量检测报告和房屋原始图纸(无法提供的，设计单位应作现场检测，并提交相关设计依据)
4. 燃气管道前期征询答复单
 | 资料齐全后10个工作日内出具房屋安全性论证意见 | 房屋安全性论证意见 |
| 3 | 建设项目开工信息报送 | 区建设管理部门 | 1. 填报项目基本情况、勘察、设计、施工、监理单位相关合同信息
2. 规划公示反馈意见
3. 规划公示反馈意见的处理情况(如有异议)
4. 房屋安全性论证意见
 | 网上自行办理 | 信息报送 |
| 4 | 电梯安装 | 区市场监督管理部门 | 施工告知单 | 网上自行办理 | 信息备案 |
| 电梯使用登记 | 1. 使用登记表（一式两份）
2. 含有电梯使用单位统一社会信用代码的证明
3. 电梯产品合格证(含产品数据表)
4. 电梯监督检验报告
 | 网上自行办理 | 使用登记证 |
| 5 | 竣工综合验收 | 区房屋管理部门 | 1. 质量监督或工程验收相关文件（区建设管理部门或街镇盖章确认）
2. 电梯使用登记证
 | 符合条件的，网上自行办理 | 竣工验收告知单 |